Profile-Setup 페이지

localStorage 의존성 및 AWS 연동 리스크 분석

분석 대상: src/app/home/profile-setup/page.tsx + src/lib/storage.ts

작성일: 2026년 03월 23일  |  프로젝트: Heal Echo

대상 환경: 모바일 웹 (PWA/인앱 브라우저) 및 향후 네이티브 앱 전환

# 1. 요약 (Executive Summary)

현재 profile-setup 페이지는 "localStorage-first, AWS-second" 패턴을 채택하고 있습니다. 이는 오프라인 안전장치로서 합리적인 설계이나, AWS 저장 실패 시 재시도 메커니즘이 부재하여 모바일 환경에서 프로필 데이터 영구 유실 위험이 존재합니다.

특히 인앱 브라우저(카카오톡, 인스타그램 등)에서의 localStorage 격리, iOS Safari의 ITP 정책에 의한 자동 삭제, 그리고 Android WebView의 캐시 퍼지 등 모바일 특유의 저장소 휘발성 문제와 결합되면, 사용자 경험에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.

### 리스크 요약

| # | 리스크 항목 | 심각도 | 발생 확률 | 영향 범위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | profile_aws_pending 재시도 메커니즘 부재 | 높음 | 높음 | 프로필 완전 유실 |
| R2 | 모바일 환경 localStorage 휘발성 | 높음 | 중간 | 프로필/토큰 유실 |
| R3 | profile_setup_done 플래그 불일치 | 중간 | 중간 | 불필요한 재온보딩 |
| R4 | clearUserData() localStorage 직접 열거 | 중간 | 앱 전환 시 | API 비호환 |
| R5 | 인앱 브라우저 localStorage 격리 | 중간 | 높음 | 크로스 브라우저 데이터 유실 |
| R6 | Cognito 토큰 localStorage 의존 | 낮음~중간 | 낮음 | 인증 실패 → 재로그인 |

# 2. 현재 아키텍처 분석

## 2.1 데이터 저장 흐름 (handleComplete)

page.tsx 207~264행의 handleComplete() 함수는 다음의 순서로 프로필 데이터를 저장합니다:

Step 1 - localStorage 백업: storage.setJSON("user_profile", {...})로 전체 프로필 + 타임스탬프를 localStorage에 저장합니다. storage.set("profile_setup_done", "true")로 완료 플래그를 설정합니다. 이 단계는 AWS 호출 전에 실행되므로, 네트워크 상태와 무관하게 항상 성공합니다.

Step 2 - AWS API 호출: PUT /api/user/profile 엔드포인트로 프로필 데이터를 전송합니다. Bearer 토큰 인증을 사용하며, Next.js API Route를 경유하여 업스트림 AWS 백엔드에 전달됩니다.

Step 3 - 실패 처리: AWS 저장이 실패하면(응답 non-ok, 토큰 없음, 네트워크 에러) storage.set("profile_aws_pending", "true")를 설정합니다. 성공 시에는 storage.remove("profile_aws_pending")로 플래그를 제거합니다.

Step 4 - 라우팅: 저장 결과와 무관하게 router.replace("/home")으로 홈 화면으로 이동합니다.

## 2.2 스토리지 추상화 레이어 (storage.ts)

storage.ts는 10개 섹션으로 구성된 포괄적인 추상화 레이어로, 다음의 기능을 제공합니다:

Raw 접근 (getRaw/setRaw/removeRaw): 인증 토큰 등 공통 키에 사용. userId 접두사 없이 localStorage에 직접 접근합니다.

사용자별 접근 (get/set/remove): userKey() 함수로 key__${userId} 형태의 키를 자동 생성하여 계정별 데이터를 격리합니다.

JSON 편의 함수 (getJSON/setJSON): 자동 직렬화/역직렬화를 제공합니다.

세션 저장소 (getSession/setSession): sessionStorage를 추상화하여 OAuth state, 로그아웃 출처 등 임시 데이터를 관리합니다.

쿠키 접근 (getCookie/deleteCookie): 소셜 로그인 콜백에서 토큰 전달 시 사용합니다.

Cognito SDK 어댑터 (cognitoStorageAdapter): ICognitoStorage 인터페이스를 구현하여 Cognito SDK의 localStorage 접근을 추상화합니다.

## 2.3 프로필 복원 로직 (loadProfile)

page.tsx 113~151행의 loadProfile() 함수는 마운트 시 GET /api/user/profile을 호출하여 기존 프로필을 복원합니다. 서버 응답에 data.profile과 data.profileSetupDone이 모두 존재하면 React state를 채워 UI를 복원합니다. 그러나 이 로직은 profile_setup_done localStorage 플래그를 갱신하지 않으므로, 외부에서 이 플래그만으로 완료 여부를 판단하는 경우 불일치가 발생합니다.

# 3. 리스크 상세 분석

## 3.1 [R1] profile_aws_pending 재시도 메커니즘 부재

심각도: 높음

profile_aws_pending 플래그가 "true"로 설정되는 경우는 세 가지입니다: (1) AWS API 응답이 non-ok일 때, (2) 토큰이 없을 때, (3) 네트워크 에러(catch 블록)일 때. 그러나 이 플래그를 읽어서 재시도하는 코드가 프로젝트 전체에서 발견되지 않습니다.

문제의 핵심: pending 플래그는 "나중에 재시도가 필요하다"는 의도로 설정되었으나, 실제 재시도를 수행하는 consumer가 존재하지 않습니다. 이는 fire-and-forget 패턴의 전형적인 결함입니다.

### 발생 시나리오

시나리오 1: 사용자가 지하철 진입 중 5단계 온보딩 완료 → 네트워크 단절 → AWS 저장 실패 → pending 플래그 설정 → 홈으로 이동

시나리오 2: Wi-Fi에서 셀룰러 전환 시 일시적 연결 끊김 → fetch 타임아웃 → pending 플래그만 남음

시나리오 3: 토큰 만료 직전 저장 시도 → 401 응답 → pending 설정 → 이후 토큰 갱신되어도 재시도 없음

### 영향

프로필이 localStorage에만 존재하고 서버에는 영원히 동기화되지 않습니다. 다른 기기에서 로그인하면 프로필이 없는 상태로 표시되며, localStorage가 삭제되면 프로필이 완전히 유실됩니다.

## 3.2 [R2] 모바일 환경 localStorage 휘발성

심각도: 높음

모바일 환경에서 localStorage는 데스크톱보다 훨씬 불안정합니다. R1과 결합되면 "서버에도 없고 로컬에도 없는" 완전 유실 상태가 발생합니다.

### 플랫폼별 위험 요소

| 플랫폼 | 위험 요소 | 발생 조건 | Heal Echo 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS Safari | ITP 7일 자동 삭제 | PWA 7일 미사용 | 프로필 + Cognito 토큰 유실 |
| iOS Safari | 저장소 압박 시 퍼지 | 기기 용량 부족 | 예고 없이 데이터 삭제 |
| 인앱 브라우저 | 세션 종료 시 초기화 | 카카오톡/인스타 앱 종료 | 저장 직후 데이터 소실 |
| Android WebView | 캐시 삭제 시 동반 삭제 | 설정 → 앱 → 캐시 삭제 | 모든 localStorage 제거 |
| Android | 메모리 부족 시 프로세스 종료 | OS 메모리 관리 | 미커밋 데이터 유실 |
| 크로스 브라우저 | 브라우저 간 격리 | Chrome ↔ Safari 전환 | 데이터 공유 불가 |

특히 Heal Echo의 주요 사용자층이 소셜 로그인(카카오, 네이버)을 통해 진입하는 경우, 인앱 브라우저에서 온보딩이 완료될 가능성이 높습니다. 인앱 브라우저의 localStorage는 기본 브라우저와 완전히 분리된 저장소이므로, 이후 Safari나 Chrome에서 접속하면 프로필 데이터가 없는 상태가 됩니다.

## 3.3 [R3] profile_setup_done 플래그 불일치

심각도: 중간

page.tsx 229행에서 storage.set("profile_setup_done", "true")는 AWS 저장 성공 여부와 무관하게 먼저 실행됩니다. 이로 인해 두 가지 불일치 상황이 발생합니다:

| 상황 | localStorage | AWS 서버 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS 저장 실패 | profile_setup_done = true | 프로필 없음 | 완료로 판단하나 서버에 데이터 없음 |
| 다른 기기 로그인 | profile_setup_done 없음 | 프로필 있음 | 온보딩 재표시 (불필요한 반복) |
| localStorage 삭제 후 | profile_setup_done 없음 | 프로필 있음 | loadProfile()로 복원 가능하나 플래그 미복원 |

loadProfile() 함수(113~151행)가 서버에서 프로필을 복원하는 로직을 포함하고 있어 세 번째 상황은 부분적으로 대응됩니다. 그러나 UI state만 채울 뿐 profile_setup_done 플래그 자체를 복원하지 않으므로, 이 플래그에 의존하는 다른 페이지에서는 여전히 불일치가 발생할 수 있습니다.

## 3.4 [R4] clearUserData() localStorage 직접 열거

심각도: 중간

storage.ts 184~197행의 동적 키 삭제 로직은 localStorage.length와 localStorage.key(i)로 직접 열거합니다. 코드 내 주석에도 "키 레지스트리 패턴 또는 접두사 기반 스캔으로 교체 필요"라고 명시되어 있습니다.

// storage.ts 184~196행
for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {
  const k = localStorage.key(i);
  if (k && (k.startsWith("weekly_habit_sleep_log_") || ...)) {
    keysToRemove.push(k);
  }
}

React Native의 AsyncStorage는 getAllKeys()로 대체 가능하나 API가 다르고 비동기입니다. 또한 cognitoStorageAdapter.clear()의 동일한 열거 패턴(332~341행)도 같은 문제를 가집니다. 네이티브 앱 전환 시 이 두 곳 모두 수정이 필요합니다.

## 3.5 [R5] 인앱 브라우저 localStorage 격리

심각도: 중간

한국 시장 특성상 카카오톡, 네이버, 인스타그램 등 인앱 브라우저 사용 빈도가 매우 높습니다. 각 인앱 브라우저는 고유한 localStorage 영역을 가지며, 기본 브라우저(Safari/Chrome)와 데이터를 공유하지 않습니다.

시나리오: 사용자가 카카오톡 로그인 → 인앱 브라우저에서 온보딩 완료 → 카카오톡 종료 → Safari에서 Heal Echo 접속 → 프로필 데이터 없음. AWS에 성공적으로 저장되었다면 loadProfile()로 복원 가능하나, 인앱 브라우저에서 네트워크 이슈로 AWS 저장이 실패했다면 데이터는 접근 불가능한 인앱 브라우저의 localStorage에만 존재하게 됩니다.

## 3.6 [R6] Cognito 토큰 localStorage 의존

심각도: 낮음~중간

cognitoStorageAdapter(storage.ts 315~344행)가 localStorage를 통해 Cognito SDK의 토큰(ID Token, Access Token, Refresh Token)을 관리합니다. localStorage가 삭제되면 토큰 refresh가 불가능해지고, ensureValidToken()이 실패하여 모든 AWS API 호출이 차단됩니다.

이 리스크 자체는 단순히 재로그인으로 복구 가능하므로 심각도가 낮으나, R1+R2와 복합되면 "재로그인 후에도 서버에 프로필이 없어 온보딩을 처음부터 다시 해야 하는" 최악의 사용자 경험으로 이어집니다.

# 4. 현재 설계의 긍정적 요소

리스크만 나열하면 균형 잡힌 분석이 되지 않으므로, 현재 코드에서 이미 잘 대비한 부분도 명시합니다:

추상화 레이어 설계: storage.ts가 localStorage 직접 접근을 완전히 캡슐화하여, 향후 AsyncStorage 등으로의 교체 비용을 최소화했습니다. 주석에도 교체 가능성이 명시되어 있습니다.

SSR 가드 일관 적용: isBrowser() 체크가 모든 저장소 접근 함수에 적용되어 Next.js SSR 환경에서의 오류를 방지합니다.

사용자별 키 격리: userKey() 함수로 key__${userId} 형태의 키를 자동 생성하여, 같은 브라우저에서 다른 계정으로 로그인해도 데이터가 섞이지 않습니다.

서버 복원 로직: loadProfile() 함수가 마운트 시 AWS에서 기존 프로필을 복원하므로, 서버에 데이터가 있는 한 크로스 기기 대응이 가능합니다.

OAuth State 서버 관리: src/app/api/public/auth/state/route.ts에서 OAuth state를 서버 측에서 관리하여 인앱 브라우저의 sessionStorage 유실 문제를 이미 해결했습니다.

에러 격리: try-catch 블록이 모든 저장소 접근에 적용되어, localStorage 접근 실패가 애플리케이션 크래시로 이어지지 않습니다.

# 5. 개선 권장사항

## 5.1 즉시 조치 (P0) - pending 재시도 메커니즘 구현

R1 해결을 위해 profile_aws_pending 플래그를 감시하고 재시도하는 로직이 필요합니다. 이것 하나만으로도 대부분의 데이터 유실 시나리오를 방지할 수 있습니다.

구현 방안:

홈 페이지(/home) 마운트 시 pending 플래그 확인 후 AWS 재시도

앱 포그라운드 복귀 시 (visibilitychange 이벤트) 재시도

네트워크 복구 시 (online 이벤트) 재시도

최대 3회 재시도 후 실패 시 사용자에게 알림 표시

// 예시: useProfileSync 커스텀 훅
useEffect(() => {
  const pending = storage.get("profile_aws_pending");
  if (pending === "true") {
    const profile = storage.getJSON("user_profile");
    if (profile) retryAwsSave(profile);
  }
}, []);

## 5.2 단기 조치 (P1) - profile_setup_done 판단 로직 개선

R3 해결을 위해 온보딩 완료 판단을 localStorage 플래그 단독이 아니라 AWS 조회 결과와 결합해야 합니다.

구현 방안:

localStorage에 플래그가 없더라도 GET /api/user/profile의 profileSetupDone === true이면 온보딩 건너뛰기

loadProfile() 성공 시 profile_setup_done 플래그도 함께 복원

판단 우선순위: AWS 서버 상태 > localStorage 플래그

## 5.3 중기 조치 (P2) - 앱 전환 대비 storage.ts 리팩토링

R4, R6 해결 및 네이티브 앱 전환 대비를 위한 storage.ts 구조 개선입니다.

| 항목 | 현재 구현 | 개선 방향 |
| --- | --- | --- |
| 동적 키 삭제 | localStorage.length 직접 열거 | 키 레지스트리 패턴 (저장된 키 목록 관리) |
| Cognito 토큰 | localStorage (cognitoStorageAdapter) | Secure Storage (Keychain/Keystore) |
| 인증 토큰 | getRaw() → localStorage | httpOnly 쿠키 또는 Secure Storage |
| 동기/비동기 | 동기 API (localStorage) | 비동기 인터페이스 (AsyncStorage 호환) |

## 5.4 장기 조치 (P3) - AWS를 Single Source of Truth로 전환

궁극적으로 localStorage는 캐시/오프라인 fallback 역할만 수행하고, AWS 서버를 유일한 진실 공급원(Single Source of Truth)으로 전환해야 합니다.

온보딩 완료 판단: 항상 서버 조회 우선, localStorage는 네트워크 불가 시 fallback

프로필 변경: AWS 저장 성공 후에만 localStorage 업데이트 (현재의 역순)

오프라인 큐: 네트워크 불가 시 변경 사항을 큐에 저장, 복구 시 순차 동기화

Service Worker: 백그라운드 동기화로 pending 데이터 자동 업로드 (PWA 환경)

# 6. 복합 리스크 체인

가장 위험한 시나리오는 개별 리스크가 연쇄적으로 결합되는 경우입니다:

| 단계 | 이벤트 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 네트워크 불안정 | 모바일 환경에서 흔히 발생 (지하철, Wi-Fi 전환) |
| 2단계 | AWS 저장 실패 | handleComplete()에서 catch 블록 진입 |
| 3단계 | pending 플래그 설정 | profile_aws_pending = "true" |
| 4단계 | 재시도 없음 | pending consumer 부재 (R1) |
| 5단계 | localStorage 삭제 | ITP 정책, 인앱 브라우저 종료, 캐시 삭제 (R2) |
| 최종 결과 | 프로필 완전 유실 | 서버에도 없고, 로컬에도 없음 |

이 체인에서 가장 비용 대비 효과가 높은 차단 지점은 4단계(재시도 메커니즘 추가)입니다. pending 재시도 로직 하나만 추가해도 5단계까지 도달하는 확률을 크게 낮출 수 있습니다.

# 7. 구현 우선순위 매트릭스

| 우선순위 | 조치 항목 | 예상 공수 | 리스크 해소 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 (즉시) | pending 재시도 훅 구현 | 0.5~1일 | R1, R5 부분 | 가장 높은 ROI |
| P1 (단기) | profile_setup_done 복합 판단 | 0.5일 | R3 | AWS 조회 + 플래그 결합 |
| P1 (단기) | loadProfile() 플래그 복원 추가 | 0.5일 | R3 | 1줄 추가로 해결 가능 |
| P2 (중기) | storage.ts 키 레지스트리 패턴 | 1~2일 | R4 | 앱 전환 전 필수 |
| P2 (중기) | Cognito 토큰 Secure Storage 전환 | 2~3일 | R6 | React Native 연동 시 |
| P3 (장기) | AWS Single Source of Truth 전환 | 1~2주 | R1~R6 전체 | 아키텍처 레벨 변경 |

# 8. 결론

현재 profile-setup 페이지의 "localStorage-first, AWS-second" 패턴은 오프라인 환경에서의 사용자 경험을 보호하려는 합리적인 설계 의도를 가지고 있으며, storage.ts의 추상화 레이어 설계도 향후 확장을 고려하여 잘 구성되어 있습니다.

그러나 pending 재시도 메커니즘의 부재는 이 패턴의 가장 치명적인 약점입니다. 모바일 환경의 localStorage 휘발성과 결합되면, 사용자가 정성스럽게 입력한 5단계 온보딩 데이터가 흔적도 없이 사라질 수 있습니다.

다행히 가장 시급한 P0 조치(pending 재시도 훅)는 0.5~1일 수준의 적은 공수로 구현 가능하며, 이것만으로도 리스크 체인의 가장 약한 고리를 효과적으로 보강할 수 있습니다. 즉시 적용을 권장합니다.

문서 생성일: 2026-03-23  |  분석 도구: Claude  |  프로젝트: Heal Echo