Heal Echo

Wellness/Balance 모바일 연동 분석 보고서

Local Storage & AWS 관점 문제 분석 및 우선순위 로드맵

2026년 3월 24일

문서 버전: v1.0 | 코드 변경 없음 (분석만)

# 1. 현재 아키텍처 요약

현재 Heal Echo는 Next.js 14 기반 웹 애플리케이션으로, 모바일 웹 및 네이티브 앱으로의 확장을 고려하여 스토리지 추상화 레이어(storage.ts)를 이미 구축해 두었습니다. 그러나 실제 모바일 환경 연동 시 여러 구조적 문제가 존재합니다.

### 1.1 데이터 흐름 구조

| 구분 | 현재 상태 | 모바일 연동 시 |
| --- | --- | --- |
| 구독 상태 | API → DynamoDB (+ localStorage 캐시) | 동일 패턴 유지 가능 |
| 시청 기록 | localStorage만 사용 (서버 미연동) | 서버 동기화 필수 |
| 선물 사이클 | localStorage만 사용 (서버 미연동) | 서버 동기화 필수 |
| 인증 토큰 | Cognito SDK + localStorage | WebView/앱 브릿지 필요 |
| 영상 재생 | CloudFront CDN 직접 재생 | 앱 내 플레이어 처리 필요 |

# 2. Local Storage 관점 문제 분석

## 2.1 데이터 유실 위험 (WatchRecord, GiftCycle)

현재 시청 기록(WatchRecord)과 선물 사이클(GiftCycle)은 localStorage에만 저장되고 있으며, 서버에 동기화되지 않습니다. 이는 모바일 환경에서 다음과 같은 심각한 문제를 일으킵니다.

브라우저 캐시 초기화: 사용자가 브라우저 캐시를 삭제하면 모든 시청 기록과 선물 진행도가 영구 사라집니다.

기기 간 불일치: 모바일 웹과 네이티브 앱에서 각각 다른 localStorage를 사용하므로 시청 기록이 동기화되지 않습니다.

InApp Browser 문제: iOS Safari와 앱 내 WebView의 localStorage가 분리되어 데이터가 공유되지 않습니다.

iOS ITP 제한: Safari의 Intelligent Tracking Prevention이 7일 후 localStorage 데이터를 삭제할 수 있습니다.

▶ 영향도 분석

| 데이터 | 유실 시 영향 | 사용자 체감 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- |
| WatchRecord | 주차 잠금 알고리즘 오동작 | 시청한 영상이 다시 잠김 | [Critical] |
| GiftCycle | 선물 진행도 초기화 | 4주 노력이 사라짐 | [Critical] |
| PlayEvent 등 | balanceBrain 계산 오류 | 주차 오픈 로직 불일치 | [High] |

## 2.2 앱 환경에서의 Storage API 비호환성

현재 storage.ts는 localStorage/sessionStorage를 직접 사용하고 있으며, 추상화 레이어 주석에 "향후 AsyncStorage로 교체 가능"이라고 명시되어 있지만, 실제로는 교체 시 다음 문제가 발생합니다.

동기/비동기 API 불일치: localStorage는 동기(synchronous) API이지만, React Native의 AsyncStorage는 비동기(async/await)입니다. 현재 getSubscriptionSync() 같은 동기 함수들이 AsyncStorage에서는 작동하지 않습니다.

sessionStorage 부재: React Native에는 sessionStorage 개념이 없습니다. OAuth state 검증, 리다이렉트 경로 저장 등 sessionStorage를 사용하는 모든 로직을 대체해야 합니다.

Cookie 접근 불가: React Native에서는 document.cookie에 접근할 수 없습니다. 소셜 로그인 콜백에서 쿠키로 토큰을 전달하는 현재 패턴을 deep link 방식으로 변경해야 합니다.

## 2.3 Cognito SDK Storage Adapter 호환성

cognitoStorageAdapter는 localStorage를 감싸는 동기 인터페이스를 구현하고 있습니다. amazon-cognito-identity-js SDK는 내부적으로 동기 스토리지를 기대하므로, AsyncStorage로 단순 교체할 수 없습니다.

해결 방향 A: React Native에서는 AWS Amplify의 Auth 모듈을 사용하여 Cognito 인증을 처리합니다. Amplify는 AsyncStorage를 내장 지원합니다.

해결 방향 B: WebView 방식일 경우, 웹의 기존 Cognito 플로우를 그대로 사용하고, 토큰을 앱 ↔ WebView 간 브릿지로 전달합니다.

## 2.4 클라이언트 사이드 비즈니스 로직 의존성

balanceBrain.ts의 주차별 잠금/오픈 알고리즘이 클라이언트에서 실행되며, PlayEvent 데이터를 localStorage에서 직접 읽습니다. 이는 두 가지 문제를 발생시킵니다.

보안 취약점: localStorage는 사용자가 직접 조작할 수 있어, 시청 기록을 위조하여 유료 콘텐츠 잠금을 우회할 수 있습니다.

일관성 문제: 기기별로 다른 계산 결과가 나올 수 있으며, 서버 측에서 권한 검증을 할 수 없습니다.

# 3. AWS 관점 문제 분석

## 3.1 WatchRecord/GiftCycle 서버 동기화 부재

현재 DynamoDB에 저장되는 데이터는 UserSubscription뿐이며, WatchRecord와 GiftCycle은 서버에 저장되지 않습니다. 모바일 연동을 위해서는 반드시 API Gateway + Lambda + DynamoDB 파이프라인을 구축해야 합니다.

▶ 필요한 AWS 리소스 추가

| AWS 서비스 | 용도 | 테이블/함수명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| DynamoDB | WatchRecord 저장 | heal-watch-records | 신규 필요 |
| DynamoDB | GiftCycle 저장 | heal-gift-cycles | 신규 필요 |
| API Gateway | CRUD 엔드포인트 | /user/watch-records /user/gift-cycle | 신규 필요 |
| Lambda | 비즈니스 로직 처리 | heal-watch-record-handler heal-gift-cycle-handler | 신규 필요 |

## 3.2 영상 재생 및 CDN 처리

현재 CloudFront CDN을 통해 영상을 제공하고 있으며, 모바일 앱에서는 추가적인 고려가 필요합니다.

HLS/DASH 스트리밍: 모바일 네트워크 환경에 맞는 적응형 비트레이트 스트리밍이 필요합니다. 현재 MP4 직접 재생 방식은 모바일 데이터 소모가 큽니다.

CloudFront Signed URL: 앱에서의 영상 접근 권한 관리를 위해 Signed URL 또는 Signed Cookie가 필요할 수 있습니다.

오프라인 캐시: 앱 내부에 비디오 캐싱 레이어를 두어 반복 재생 시 데이터 소모를 줄일 수 있습니다.

## 3.3 푸시 알림 및 백그라운드 처리

모바일 앱에서는 웹에 없는 푸시 알림과 백그라운드 실행 기능이 필요합니다. 이를 위해 AWS 서비스 추가가 필요합니다.

SNS + FCM/APNS: 선물 해금, 주차 오픈, 실천 리마인더 등의 푸시 알림을 보내기 위해 AWS SNS와 플랫폼별 푸시 서비스 연동이 필요합니다.

EventBridge/SQS: 시청 완료 이벤트 기반으로 GiftCycle 자동 계산, 주차 오픈 처리 등을 서버 측에서 처리할 수 있습니다.

## 3.4 API Gateway 확장 필요성

현재 API Gateway는 구독 상태 조회/수정과 영상 메타데이터 조회만 지원합니다. 모바일 연동을 위해 다음 엔드포인트가 추가로 필요합니다.

| 엔드포인트 | Method | 용도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| /user/watch-records | GET/POST | 시청 기록 조회/저장 | [Critical] |
| /user/gift-cycle | GET/PUT | 선물 사이클 조회/업데이트 | [Critical] |
| /user/play-events | POST | balanceBrain용 재생 이벤트 기록 | [High] |
| /user/sync | POST | 오프라인 데이터 일괄 동기화 | [Medium] |
| /device/register | POST | 푸시 알림용 디바이스 토큰 등록 | [Medium] |

# 4. 모바일 웹 vs 네이티브 앱: 연동 방식 비교

연동 방식에 따라 문제의 범위와 해결 복잡도가 크게 달라집니다.

| 항목 | 모바일 웹 (PWA) | WebView 하이브리드 | React Native |
| --- | --- | --- | --- |
| Storage | localStorage 그대로 (유실 위험 존재) | WebView localStorage + 브릿지로 앱 측 저장 | AsyncStorage / MMKV (안정적) |
| 코드 재사용 | 기존 코드 100% 재사용 | 기존 코드 90%+ 재사용 | 비즈니스 로직만 재사용 UI 재작성 |
| 인증 | Cognito SDK 그대로 | Cognito SDK + 토큰 브릿지 | Amplify Auth 사용 필요 |
| 푸시 알림 | Web Push (제한적) | FCM/APNS 지원 | FCM/APNS 지원 |
| 개발 비용 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| 추천도 | ★★☆ 단기 | ★★★ 권장 | ★★☆ 장기 |

현재 아키텍처를 고려할 때, WebView 하이브리드 방식이 가장 효율적입니다. 기존 Next.js 코드를 거의 그대로 재사용하면서, 앱 고유 기능(푸시 알림, 네이티브 비디오 플레이어)을 브릿지로 보완할 수 있습니다.

# 5. 우선순위 로드맵

문제의 심각도와 의존성을 기준으로 4단계로 작업을 나눕니다. 각 단계는 이전 단계의 완료를 전제로 합니다.

## Phase 1: 데이터 서버 동기화 (Critical — 2주)

모바일 연동의 가장 근본적인 전제조건입니다. 이 단계 없이는 어떤 모바일 환경도 안전하지 않습니다.

DynamoDB 테이블 설계: WatchRecord, GiftCycle, PlayEvent 테이블 스키마 설계 및 CDK 정의

API Gateway 엔드포인트 추가: /user/watch-records, /user/gift-cycle, /user/play-events 엔드포인트 생성

Lambda 핸들러 구현: 각 엔드포인트의 CRUD 로직 + Cognito 인증 검증

subscription.ts 수정: getWatchRecords(), saveWatchRecord(), getGiftCycle() 등을 API 우선 + localStorage 폴백 패턴으로 변경

기존 데이터 마이그레이션: 기존 사용자의 localStorage 데이터를 서버로 1회 업로드하는 마이그레이션 로직

## Phase 2: Storage 추상화 완성 (High — 1주)

storage.ts의 추상화 레이어를 실제로 앱 환경에서 작동할 수 있도록 보강합니다.

비동기 Storage 인터페이스 정의: get/set/remove를 async로 변환하는 인터페이스 정의. getSubscriptionSync() 같은 동기 함수는 인메모리 캐시 패턴으로 전환

sessionStorage 대체 구현: React Navigation params 또는 인메모리 Map으로 교체 가능한 추상화 레이어 추가

Cookie 접근 추상화: 소셜 로그인 콜백을 deep link / URL scheme 방식으로 처리할 수 있도록 getCookie() 추상화

isBrowser() 가드 확장: React Native 환경 감지를 추가하여 플랫폼별 분기 처리

## Phase 3: 비즈니스 로직 서버 이전 (High — 2주)

balanceBrain의 핵심 로직을 서버로 이전하여 보안과 일관성을 확보합니다.

calculateBalanceState() 서버 이전: 주차별 잠금/오픈 계산을 Lambda에서 실행. 클라이언트는 결과만 수신

서버 측 권한 검증 강화: canPlayVideo()를 서버 API에서 검증하여 클라이언트 조작 방지

선물 사이클 자동화: EventBridge 기반으로 WatchRecord 누적 시 자동 GiftCycle 계산 및 푸시 알림 트리거

## Phase 4: 앱 고유 기능 (Medium — 2주)

앱 사용자 경험을 향상시키는 부가 기능입니다.

푸시 알림 연동: AWS SNS + FCM/APNS 연동, 디바이스 토큰 관리 API 구현

영상 스트리밍 최적화: HLS 적응형 비트레이트 스트리밍, MediaConvert 파이프라인 구축

오프라인 지원: 앱 내부 비디오 캐시와 오프라인 시청 기록 큐잉, 온라인 복귀 시 자동 동기화

# 6. 위험 요소 및 완화 전략

| 위험 요소 | 영향 | 확률 | 완화 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| iOS ITP에 의한 localStorage 삭제 | 7일 미접속 시 모든 로컬 데이터 삭제 | 높음 | Phase 1 완료로 해결 |
| 마이그레이션 시 데이터 충돌 | 기존 localStorage와 서버 데이터 불일치 | 중간 | timestamp 기반 충돌 해결 전략 |
| API 지연/장애 시 UX 저하 | 영상 재생 불가, 주차 상태 미반영 | 중간 | localStorage 폴백 + optimistic UI |
| Cognito 토큰 WebView 간 유실 | 앱 ↔ WebView 전환 시 재로그인 요구 | 높음 | 토큰 브릿지 + 앱 측 Secure Storage |
| 비용 초과 (DynamoDB) | 이벤트 매 재생마다 기록 시 비용 급증 | 낮음 | 일일 요약 + 배치 쓰기 |

# 7. 결론 및 권고사항

현재 Heal Echo의 wellness/balance 기능은 웹 환경에 최적화되어 있으며, 모바일 연동 시 가장 큰 병목은 WatchRecord/GiftCycle/PlayEvent 데이터가 localStorage에만 의존하고 있다는 점입니다. 이 데이터들은 사용자의 시청 이력과 보상 시스템의 핵심이므로, 서버 동기화가 최우선 과제입니다.

권고 작업 순서는 다음과 같습니다.

Phase 1 (데이터 서버 동기화) — 모바일 연동 여부와 무관하게 현재 웹 사용자의 데이터 안전성도 개선됨

Phase 2 (Storage 추상화) — 앱 환경에서 실제로 동작할 수 있는 기반 마련

Phase 3 (비즈니스 로직 서버 이전) — 보안 강화 및 기기 간 일관성 확보

Phase 4 (앱 고유 기능) — 푸시 알림, 영상 최적화 등 사용자 경험 향상

특히 Phase 1은 모바일 연동과 별개로 현재 웹 사용자의 데이터 안전성도 개선하므로, 즉시 착수할 것을 권고합니다. storage.ts의 추상화 설계는 훌륭하게 준비되어 있으므로, 서버 동기화만 완료되면 모바일 확장의 기술적 기반이 마련됩니다.